Nasz znak: S6.261.2.1.2021.AZ Mrągowo, dnia 14.06.2021r.

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ( rozeznanie rynku )**

**na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania:**

**„Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica Powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N w km od 3+300 do km 5+500”**

Rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2021 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie z dnia 18.02.2021r. w sprawie udzielenia zamówienia, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto.

**Zamawiający:**

Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo

tel. 89 741- 95 -80

adres email: [pzd.sekretariat@powiat.mragowo.pl](mailto:pzd.sekretariat@powiat.mragowo.pl).

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn. **„****Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica Powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N w km od 3+300 do km 5+500”**

Przedmiot zamówienia na roboty budowlane obejmuje wykonanie następującego zakresu robót:

1. roboty przygotowawcze;
2. odwodnienie;
3. jezdnia;
4. zjazdy z asfaltobetonu;
5. zatoki autobusowe;
6. roboty wykończeniowe

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie badań laboratoryjnych dla przebudowywanego odcinka drogi : badania równości masy ścieralnej, skład masy warstwy ścieralnej i wiążącej.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym nadzorem oraz zapoznał się dokumentacją techniczną oraz kosztorysową dotyczącą inwestycji objętej usługą. Przedmiotowa dokumentacja dostępna jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty dojazdu na teren budowy, uczestnictwa w przeglądach i odbiorach robót budowlanych.

Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru

Do szczegółowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności:

* sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z umową, projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i normami branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej;
* sprawdzanie jakości wykonanych robót, prac i wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
* odbiór i sprawdzanie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych;
* rozliczanie inwestycji w zakresie finansowym i rzeczowym, a w szczególności sprawdzanie prawidłowości dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę w celu uruchomienia płatności;
* inspektor zobowiązany jest do badań, pomiarów, zlecenia wykonania ekspertyz, kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych w razie potrzeb wykonywanych robót; stwierdzanie wad i usterek robót oraz potwierdzenie ich usunięcia;
* żądanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych, w przypadku, gdyby kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, pozwoleniem na budowę;
* sprawdzanie jakości i kompletności dokumentacji powykonawczej, atestów, świadectw jakości i wyników prób zastosowanym materiałów wymaganych zaświadczeń właściwych organów, sprawdzanie jej i zatwierdzenie;
* kontrolowanie nadzorowanego obiektu co najmniej 2 razy w tygodniu pod względem zgodności wykonanych prac z dokumentacją. Z przeprowadzonej kontroli należy dokonywać wpisu w dzienniku budowy w uzasadnionych przypadkach sporządzić dodatkowy protokół dla Zamawiającego, na etapie wykonywania prac ulegających zakryciu inspektor jest zobowiązany do kontrolowania nadzorowanego obiektu co najmniej raz dziennie dokonując stosownych wpisów w dzienniku budowy;
* informowanie Zamawiającego o każdym odstępstwie od dokumentacji;
* systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy. W przypadku nieudostępnienia dziennika budowy przez wykonawcę inspektor powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego sporządzając stosowny protokół;
* stwierdzenie gotowości obiektu do odbioru;
* udział w pracach wynikających z obowiązków gwarancyjnych oraz rękojmi za wady wykonanych robót;
* udział w naradach technicznych zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych;
* egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej;
* zapewnienie zespołu, składającego się z inspektorów o specjalności drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, teletechnicznej i wodno-kanalizacyjnej.

Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień : CPV **71247000-1** - **nadzór nad robotami budowlanymi.**

*Zamówienie jest dofinansowane w ramach programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*

1. **Termin wykonania zamówienia**
2. Termin rozpoczęcia zamówienia: z dniem podpisania umowy ( po wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych).
3. Umowny termin wykonania zamówienia robót budowlanych : do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. nie dłużej niż do 31 maja 2022r.
4. Umowny termin zakończenia usługi rozumiany jest jako przewidywany termin zakończenia nadzoru inwestorskiego i związany będzie z terminem wykonania robót budowlanych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ww. terminu w sytuacji, której z zachowaniem należytej staranności nie można było przewidzieć, w szczególności w przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji nadzorowanej inwestycji.

**III. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą** wyłącznie oferenci którzy posiadają stosowne uprawnienia wymagane, zgodnie z prawem budowlanym, do pełnienia funkcji inspektora nadzoru i wykażą się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, ( kserokopie uprawnień budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wraz z kserokopiami zaświadczenia z właściwego oddziału Izby potwierdzającymi przynależność do tej izby na dzień składania ofert).

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych oraz ustawy o zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

**IV. Kryterium oceny**

**1.** Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena 100%.

**2**. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, ze względu na to, że zostały złożone oferty z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w poprzednio złożonych ofertach.

**V. Termin składania i otwarcia ofert**

Oferty należy składać w Sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, ul. Nowogródzka **1 w terminie do 25.06.2021r. do godz. 12.00**

**VI.** **Ochrona danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   o ochronie danych osobowych RODO), poniżej przekazuję informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie, ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo, tel. [89 741-95-80](tel:0897419580) , e-mail: pzd.sekretariat@powiat.mragowo.pl.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego możliwy jest pod adresem: [iod@powiat.mragowo.pl](mailto:iod@powiat.mragowo.pl);

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad przebudową ciągu komunikacyjnego Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica Powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N w km od 3+300 do km 5+500”prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty( rozeznania rynku);

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim na podstawie art. 6 ust.1 lit, c RODO, w świetle którego przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co w analizowanym przypadku wynika z mocy ustawy Pzp i wytycznych;

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym w przypadku zamówień objętych ustawą Pzp zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art74 Pzp oraz tym, którym na podstawie odrębnych przepisów przysługuje prawo kontroli jak również zostaną udostępnione w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udziale zamówienia a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania udzielonego w trybach zamówień publicznych.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych:
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

8. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy.

9. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

10. Nie przysługuje Pani/ Panu:

* w związku z art. 17, ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6, ust. 1 lit. c RODO.

11. Posiada Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pni/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

12. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dla zamówień:

- objętych prawem zamówień publicznych wymogiem ustawowym określonym w ustawie Pzp związanym z udzielonym zamówieniem publicznym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- dofinansowanych środkami krajowymi i unijnymi wymogiem wynikającym z poszanowań i postanowień zarządzenia, związanych z udzielonym zamówieniem publicznym.

13. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

W załączeniu formularz ofertowy

DYREKTOR Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie

(-) Małgorzata Stasiłowicz