Nasz znak: S6.261.2.1.2021.AZ                                                     Mrągowo, dnia 14.06.2021r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ( rozeznanie rynku )

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania:

„Przebudowa ciągu  komunikacyjnego  Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica Powiatu, odcinek drogi  powiatowej  nr 1509N  w km od 3+300 do km 5+500”

Rozeznanie rynku  prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2021                                     Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie  z dnia 18.02.2021r. w sprawie udzielenia zamówienia, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto.

Zamawiający:

Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo

tel. 89 741- 95 -80

adres email: pzd.sekretariat@powiat.mragowo.pl.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica Powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N w km od 3+300 do km 5+500”

Przedmiot zamówienia na roboty budowlane obejmuje wykonanie następującego zakresu robót:

- roboty przygotowawcze;

- odwodnienie;

- jezdnia;

- zjazdy z asfaltobetonu;

- zatoki autobusowe;

- roboty wykończeniowe

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie badań laboratoryjnych                                              dla przebudowywanego odcinka drogi :  badania równości masy ścieralnej, skład masy warstwy ścieralnej i wiążącej.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym nadzorem  oraz zapoznał się dokumentacją techniczną oraz kosztorysową dotyczącą inwestycji objętej usługą. Przedmiotowa dokumentacja dostępna jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty dojazdu na teren budowy, uczestnictwa                              w przeglądach i odbiorach robót budowlanych.

Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru

Do szczegółowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności:

- sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z umową, projektem                                      i pozwoleniem na budowę, przepisami i normami branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej;

- sprawdzanie jakości wykonanych robót, prac i wbudowanych wyrobów budowlanych               a w szczególności zapobieganie zastosowaniu urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

- odbiór i sprawdzanie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i  odbiorach  technicznych instalacji, urządzeń technicznych;

- rozliczanie inwestycji w zakresie finansowym i rzeczowym, a w szczególności sprawdzanie prawidłowości dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę w celu  uruchomienia płatności;

- inspektor zobowiązany jest do badań, pomiarów, zlecenia wykonania ekspertyz, kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych w razie potrzeb wykonywanych robót; stwierdzanie wad i usterek robót oraz potwierdzenie ich usunięcia;

- żądanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych,                        w przypadku, gdyby kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, pozwoleniem na budowę;

- sprawdzanie jakości i kompletności dokumentacji powykonawczej, atestów, świadectw jakości i wyników prób zastosowanym materiałów wymaganych zaświadczeń właściwych organów, sprawdzanie jej i zatwierdzenie;

- kontrolowanie nadzorowanego obiektu co najmniej 2 razy w tygodniu pod względem zgodności wykonanych prac z dokumentacją. Z przeprowadzonej kontroli należy dokonywać wpisu w dzienniku budowy w uzasadnionych przypadkach sporządzić dodatkowy protokół dla Zamawiającego, na etapie wykonywania prac ulegających zakryciu inspektor jest zobowiązany do kontrolowania nadzorowanego obiektu                          co najmniej raz dziennie dokonując stosownych wpisów w dzienniku budowy;

- informowanie Zamawiającego o każdym odstępstwie od dokumentacji;

- systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy. W przypadku nieudostępnienia dziennika budowy przez wykonawcę inspektor powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego sporządzając stosowny protokół;

- stwierdzenie gotowości obiektu do odbioru;

- udział w pracach wynikających z obowiązków gwarancyjnych oraz rękojmi za wady wykonanych robót;

- udział w naradach technicznych zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych;

- egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych obsługi geodezyjnej                                            i inwentaryzacji powykonawczej;

- zapewnienie zespołu, składającego się z inspektorów o specjalności drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, teletechnicznej i wodno-kanalizacyjnej.

Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień : CPV 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi.

Zamówienie jest dofinansowane w ramach programu  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia zamówienia: z dniem podpisania umowy ( po wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych).

- Umowny termin wykonania zamówienia robót budowlanych : do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. nie dłużej niż do 31 maja 2022r.

- Umowny termin zakończenia usługi rozumiany jest jako przewidywany termin zakończenia nadzoru inwestorskiego i  związany będzie z terminem wykonania robót budowlanych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ww. terminu w sytuacji, której                                 z zachowaniem należytej staranności nie można było przewidzieć, w szczególności                    w przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji nadzorowanej inwestycji.

III. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie oferenci którzy posiadają stosowne uprawnienia wymagane, zgodnie z prawem budowlanym, do pełnienia funkcji inspektora nadzoru i wykażą się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, ( kserokopie uprawnień budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wraz                           z  kserokopiami zaświadczenia z właściwego oddziału Izby potwierdzającymi  przynależność do tej izby na dzień składania ofert).

Przez uprawnienia budowlane rozumie się  uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych oraz ustawy o zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych  w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

IV. Kryterium oceny

1.  Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena 100%.

2. Jeżeli w postępowaniu   nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty,                          ze względu na to, że zostały złożone oferty  z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w poprzednio złożonych ofertach.

V. Termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w Sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie,                                ul. Nowogródzka 1  w terminie do 25.06.2021r. do godz. 12.00

VI. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679            z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   o ochronie danych osobowych RODO), poniżej przekazuję informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie,                                                  ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo, tel. 89 741-95-80 ,                                                                            e-mail: pzd.sekretariat@powiat.mragowo.pl.

- Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego możliwy jest pod adresem: iod@powiat.mragowo.pl;

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem                                    o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad przebudową ciągu komunikacyjnego Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica Powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N w km od 3+300 do km 5+500”prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty( rozeznania rynku);

4.     Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim na podstawie art. 6 ust.1 lit, c RODO, w świetle którego przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co w analizowanym przypadku wynika  z mocy ustawy Pzp i wytycznych;

5.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym w przypadku zamówień objętych ustawą Pzp zostanie udostępniona dokumentacja postępowania                          w oparciu o art74 Pzp oraz tym, którym na podstawie odrębnych przepisów przysługuje prawo kontroli jak również zostaną udostępnione w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej.

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udziale zamówienia a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji    kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67)                             teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania udzielonego w trybach zamówień publicznych.

7.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych:

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa                w art. 18 ust. 2 RODO;

8.   Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku zamówienia  publicznego ani zmianą postanowień umowy.

9. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub                                w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

10.   Nie przysługuje Pani/ Panu:

- w związku z art. 17, ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6, ust. 1 lit. c RODO.

11. Posiada Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pni/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

12. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dla zamówień:

-  objętych prawem zamówień publicznych wymogiem ustawowym określonym                   w ustawie Pzp związanym z udzielonym zamówieniem publicznym.                            Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- dofinansowanych środkami krajowymi i unijnymi wymogiem wynikającym                      z poszanowań i postanowień zarządzenia, związanych z udzielonym zamówieniem publicznym.

13. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane                                w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

W załączeniu formularz ofertowy

DYREKTOR                                                                                                           Powiatowego Zarządu Dróg                                                                                                                          w Mrągowie

(-)  Małgorzata Stasiłowicz